- ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 26 февраля 2019 г. № 49/9

О внесении изменения в решение Челябинской городской Думы

от 29.11.2016 № 26/10 «Об утверждении программы

комплексного развития социальной инфраструктуры

города Челябинска на 2016 - 2020 годы»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом города Челябинска, решением Челябинской городской Думы от 30.12.2003 № 32/3 «Об утверждении Генерального плана города Челябинска» Челябинская городская Дума

РЕШАЕТ:

1. Внести изменение в решение Челябинской городской Думы от 29.11.2016 № 26/10 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Челябинска на 2016 - 2020 годы», изложив приложение в новой редакции (приложение к настоящему решению).

2. Внести настоящее решение в раздел 9 «Социальная политика» нормативной правовой базы местного самоуправления города Челябинска.

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на заместителя Главы города по вопросам градостроительства В.И. Слободского.

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии городской Думы по социальной политике (А.Н. Галкин) и постоянной комиссии городской Думы по градостроительству и землепользованию (А.С. Хромов).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель

Челябинской городской Думы

С.И.МОШАРОВ

Временно

исполняющий полномочия

Главы города Челябинска

В.А.ЕЛИСТРАТОВ

- Приложение

к решению

Челябинской городской Думы

от 26 февраля 2019 г. N 49/9

Приложение

к решению

Челябинской городской Думы

от 29 ноября 2016 г. N 26/10

(новая редакция)

ПРОГРАММА

комплексного развития социальной инфраструктуры

города Челябинска на 2016 - 2020 годы

- ПАСПОРТ

программы комплексного развития социальной инфраструктуры

города Челябинска на 2016 - 2020 годы

- I. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Челябинска на 2016 - 2020 годы (далее - Программа).

- II. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050            «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

3. Генеральный план города Челябинска, утвержденный решением Челябинской городской Думы от 30.12.2003 № 32/3 (далее - Генеральный план).

4. Распоряжение Администрации города Челябинска от 28.09.2018 № 11025              «О прогнозе социально-экономического развития города Челябинска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

5. Муниципальная программа "Капитальное строительство в городе Челябинске" на 2013 - 2016 годы, утвержденная распоряжением Администрации города Челябинска от 31.12.2013 № 8255 (далее - муниципальная программа «Капитальное строительство в городе Челябинске» на 2013 - 2016 годы).

6. Муниципальная программа «Капитальное строительство в городе Челябинске» на 2017 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Администрации города Челябинска от 03.12.2014 № 8270 (далее - муниципальная программа «Капитальное строительство в городе Челябинске» на 2017 - 2020 годы).

7. Основные показатели социально-экономического развития города Челябинска за 2015, 2016 и 2017 годы, подготовленные Комитетом экономики города Челябинска.

8. Предложения по развитию социальной инфраструктуры структурных подразделений аппарата Администрации города Челябинска, отраслевых (функциональных) органов Администрации города Челябинска.

- III. НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА И РАЗРАБОТЧИКОВ ПРОГРАММЫ,

ИХ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

Заказчик: Администрация города Челябинска, местонахождение - город Челябинск, пл. Революции, 2.

Разработчики:

1. Комитет градостроительства и архитектуры города Челябинска, местонахождение - город Челябинск, ул. Воровского, 2.

2. Управление капитального строительства Администрации города Челябинска, местонахождение - город Челябинск, ул. Воровского, 2.

- IV. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью программы является повышение качества жизни населения города Челябинска путем планомерного развития социальной инфраструктуры и размещения на территории города Челябинска объектов образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта в соответствии с Генеральным планом и нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Челябинский городской округ», утвержденными решением Челябинской городской Думы от 17.02.2015 № 6/8 (далее - Нормативы).

Задачи программы:

1) анализ существующего состояния социальной инфраструктуры города Челябинска, расчет дополнительной потребности (вместимости) объектов социальной инфраструктуры для реализации Генерального плана города Челябинска;

2) анализ утвержденной документации по планировке территории города Челябинска и составление перечня объектов социальной инфраструктуры, планируемых к размещению;

3) изучение предложений по развитию социальной инфраструктуры до 2020 года структурных подразделений аппарата Администрации города Челябинска, отраслевых (функциональных) органов Администрации города Челябинска;

4) анализ перечня объектов, вошедших в муниципальные программы «Капитальное строительство в городе Челябинске» на 2013 - 2016 годы и «Капитальное строительство в городе Челябинске» на 2017 - 2020 годы;

5) составление плана мероприятий программы;

6) анализ эффективности мероприятий программы;

7) организация и контроль проведения работ по капитальному строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры;

8) ввод в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры.

- V. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБЕСПЕЧЕННОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1. Количество объектов, планируемых к вводу в эксплуатацию за 2016 - 2020 годы:

1) 21 детское дошкольное учреждение на 4605 мест;

2) 6 общеобразовательных учреждений на 6800 учащихся;

3) 2 объекта здравоохранения (здание структурного подразделения Муниципального учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника № 1» (далее -                           МУЗ «ДГП N 1») по ул. Братьев Кашириных в Центральном районе и теплый переход между детским и хирургическим корпусами Муниципального автономного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 1» (далее - МАУЗ ГКБ № 1));

4) 1 объект культуры (художественная галерея с выставочным залом и образовательным центром по ул. Первой Пятилетки, строительство планируется за внебюджетные средства);

5) 2 объекта физической культуры и спорта (комплекс спортивных площадок с элементами обустройства прилегающей территории возле Муниципального бюджетного учреждения «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по боксу «Алмаз» города Челябинска» (далее - СДЮСШОР «Алмаз»)                          по ул. Хохрякова и физкультурно-оздоровительный комплекс в границах улиц Васенко и Маркса).

2. Количество объектов, по которым планируется выполнение предпроектных работ (сбор исходных данных, подготовка технико-экономического обоснования):

1) 18 детских дошкольных учреждений на 2989 мест;

2) 11 общеобразовательных учреждений на 11240 учащихся;

3) 8 объектов здравоохранения на 5760 посещений в смену;

4) 2 объекта культуры (детский центр искусств по ул. 40-летия Победы и детская школа искусств по ул. Конструктора Духова в жилом районе Чурилово, земельные участки объектов сформированы на торги в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории (далее - ДПТ), строительство планируется за счет внебюджетных средств);

5) 3 объекта физической культуры и спорта (спортивно-досуговый комплекс с подземной автостоянкой в микрорайоне № 56 жилого района № 12 Краснопольской площадки № 1, спорткомплекс в районе Комсомольского проспекта, улиц Академика Королева и Академика Макеева, культурно-спортивный комплекс с бассейном по ул. Конструктора Духова в жилом районе Чурилово, строительство объектов предусмотрено утвержденной ДПТ и планируется за счет внебюджетных средств).

3. Достижение на расчетный период - 2020 год показателей обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры (% обеспеченности от Нормативов градостроительного проектирования):

1) школы - 134,8 места на 1000 человек (93,0 %);

2) детские сады - 60,15 мест на 1000 человек (100,2 %);

3) амбулаторно-поликлинические учреждения - 38,5 посещений в смену на 1000 человек (100,5 %).

- VI. УКРУПНЕННОЕ ОПИСАНИЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

(ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры на территории города Челябинска осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств застройщиков при комплексной застройке микрорайонов (кварталов) и частных инвесторов.

- VII. СРОК И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации программы - 2016 - 2020 годы.

Программа реализуется в один этап.

- VIII. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования программы составляет 8 630 138,71 тыс. рублей, в том числе:

1) 2016 год - 961 217,59 тыс. рублей;

2) 2017 год - 949 156,53 тыс. рублей;

3) 2018 год - 2 118 369,77 тыс. рублей;

4) 2019 год - 3 207 657,70 тыс. рублей;

5) 2020 год - 1 393 737,12 тыс. рублей.

Из них по источникам финансирования:

1) средства федерального бюджета, всего - 484 542,11 тыс. рублей, в том числе:

- 2016 год - 0,00 тыс. рублей;

- 2017 год - 107 515,81 тыс. рублей;

- 2018 год - 122 209,90 тыс. рублей;

- 2019 год - 254 816,40 тыс. рублей;

- 2020 год - 0,00 тыс. рублей;

2) средства областного бюджета, всего - 4 382 818,27 тыс. рублей, в том числе:

- 2016 год - 557 439,24 тыс. рублей;

- 2017 год - 392 710,38 тыс. рублей;

- 2018 год - 1 234 710,00 тыс. рублей;

- 2019 год - 1 804 845,12 тыс. рублей;

- 2020 год - 393 113,53 тыс. рублей;

3) средства бюджета города, всего - 308 979,98 тыс. рублей, в том числе:

- 2016 год - 46 663,35 тыс. рублей;

- 2017 год - 36 533,34 тыс. рублей;

- 2018 год - 95 557,59 тыс. рублей;

- 2019 год - 30 560,40 тыс. рублей;

- 2020 год - 99 665,30 тыс. рублей;

4) внебюджетные средства, всего - 3 453 798,35 тыс. рублей, в том числе:

- 2016 год - 357 115,00 тыс. рублей;

- 2017 год - 412 397,00 тыс. рублей;

- 2018 год - 665 892,28 тыс. рублей;

- 2019 год — 1 117 435,78 тыс. рублей;

- 2020 год - 900 958,29 тыс. рублей.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению после принятия бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.

Оценка объемов и источников финансирования по видам объектов социальной инфраструктуры представлена в прилагаемом к программе перечне мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Челябинска на 2016 - 2020 годы (приложение к Программе).

- IX. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Ввод в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры.

Достижение показателей по вместимости объектов социальной инфраструктуры, заложенных в Генеральном плане.

Повышение уровня обеспеченности населения объектами образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры.

- 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

Развитие территории города Челябинска осуществляется в соответствии с Генеральным планом и утвержденной ДПТ.

Основными площадками многоэтажного жилищного строительства являются микрорайоны Краснопольской площадки № 1, Северо-Западного планировочного района, жилого района Чурилово, территория в границах улиц: Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, Чичерина и набережной реки Миасс.

Расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры для территорий перспективного строительства утверждается ДПТ.

Нормативы утверждаются решением Челябинской городской Думы.

Численность населения на начало 2016 года составила 1192,0 тыс. человек, на конец 2016 года - 1198,9 тыс. человек. В расчетах основных показателей фактического состояния за 2016 год использована среднегодовая численность населения - 1195,4 тыс. человек.

Численность населения на начало 2017 года составила 1198,9 тыс. человек, на конец 2017 года - 1202,4 тыс. человек. В расчетах основных показателей фактического состояния за 2017 год использована среднегодовая численность населения - 1200,6 тыс. человек.

По Прогнозу социально-экономического развития города Челябинска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденному распоряжением Администрации города Челябинска от 28.09.2018 N 11025, среднегодовая численность населения на 2018 год установлена в размере 1202,8 тыс. человек, среднегодовая численность населения на 2019 и 2020 годы зафиксирована в составе трех вариантов прогноза (консервативного, базового и целевого):

1) 2019 год - 1203,6/1204,3/1204,8 тыс. человек;

2) 2020 год - 1204,8/1206,4/1207,8 тыс. человек.

Генеральным планом численность населения на расчетный срок - 2020 год определена в пределах 1190 - 1250 тыс. человек, что соответствует Прогнозу.

В Генеральном плане расчет вместимости объектов социальной инфраструктуры на расчетный срок - 2020 год выполнен с учетом прогнозируемой численности населения 1250 тыс. человек (таблица 5.11.1 «Расчет учреждений и предприятий обслуживания на расчетный срок» пояснительной записки к Генеральному плану).

В программе при расчетах планируемой обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры численность населения на расчетный срок - 2020 год принята в размере 1207,8 тыс. человек в соответствии с Прогнозом.

Нормативная правовая база города Челябинска в области градостроительной деятельности достаточна для функционирования и устойчивого развития социальной инфраструктуры.

- 1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ

В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

В связи с улучшением демографической ситуации в городе Челябинске наблюдается увеличение численности детей дошкольного и школьного возраста, и как следствие растет потребность мест в общеобразовательных и дошкольных учреждениях.

Основные показатели социально-экономического развития города Челябинска в области образования по состоянию на 01.01.2016, 01.01.2017 и 01.01.2018 приведены в таблице 1.1.

- Таблица 1.1

Основные показатели

социально-экономического развития

города Челябинска в области образования

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 01.01.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество общеобразовательных учреждений, всего | единиц | 147 | 143 | 139 |
| 1.2. | Количество мест в общеобразовательных учреждениях | тыс. мест | 154,7 | 155,8 | 157,2 |
| 1.3. | Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях | тыс. чел. | 117,6 | 122,3 | 128,2 |
| 1.4. | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений | единиц | 136 | 131 | 128 |
| 1.5. | Количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. чел. | 116,1 | 120,5 | 126,4 |
| 1.6. | Количество школ-интернатов | единиц | 6 | 6 | 6 |
| 1.7. | Количество обучающихся в школах-интернатах | тыс. чел. | 1,4 | 1,4 | 1,6 |
| 1.8. | Коэффициент сменности (норма 1) | - | 1,33 | 1,36 | 1,4 |
| 1.9. | Количество мест в общеобразовательных учреждениях на 1000 человек населения | мест | 130,2 | 130,3 | 131,7 |
| - 2. | Дошкольные образовательные учреждения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество дошкольных образовательных учреждений, всего | единиц | 314 | 285 | 252 |
| 2.2. | Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений | единиц | 305 | 274 | 241 |
| 2.3. | Количество мест в дошкольных учреждениях, всего | тыс. мест | 56,2 | 67,4 | 68,7 |
| 2.4. | Количество детей в дошкольных учреждениях, всего | тыс. чел. | 73,9 | 75,9 | 77,1 |
| 2.5. | Количество мест в муниципальных дошкольных учреждениях | тыс. мест | 55,0 | 66,0 | 67,2 |
| 2.6. | Количество детей в муниципальных дошкольных учреждениях | тыс. чел. | 72,7 | 74,5 | 75,6 |
| 2.7. | Количество детей дошкольного возраста | тыс. чел. | 89,1 | 89,1 | 96,0 |
| 2.8. | Охват детей дошкольным образованием | % | 83,6 | 81,8 | 80,8 |
| 2.9. | Количество мест на 1000 человек населения | мест | 47,3 | 56,4 | 57,3 |
| 2.10. | Количество детей, стоящих на учете для определения в дошкольные учреждения | чел. | 9712 | 13059 | 12365 |
| - 3. | Высшие учебные заведения |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество высших учебных заведений | единиц | 27 | 29 | 20 |

Расчет дополнительной потребности (дефицита) вместимости учреждений образования в городе Челябинске представлен в таблице 1.2.

- Таблица 1.2

Расчет

дополнительной потребности (дефицита)

вместимости учреждений образования в городе Челябинске

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Нормативный показатель, мест на 1000 человек <*> | Показатели фактического положения |  |  | Расчетное (требуемое) значение показателей |  |  |  | Дефицит |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Количество мест в общеобразовательных учреждениях, тыс. мест | 145 | 154,7 | 155,8 | 157,2 |  | 172,2 | 173,3 | 174,1 |  | 17,5 | 17,5 | 16,9 |
| 2. | Количество мест в детских дошкольных учреждениях, тыс. мест | 60 | 56,2 | 67,4 | 68,7 |  | 71,3 | 71,7 | 72,0 |  | 15,1 | 4,3 | 3,3 |

<*> - нормативный показатель на 1000 человек принят по Нормативам и соответствует расчетному показателю на 1000 человек, заложенному в Генеральном плане.

Обеспеченность местами в учреждениях образования в городе Челябинске определена в таблице 1.3.

- Таблица 1.3

Обеспеченность

местами в учреждениях образования в городе Челябинске

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Нормативный показатель, мест на 1000 человек | Фактическая обеспеченность на 1000 человек |  |  |  | % обеспеченности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Количество мест в общеобразовательных учреждениях на 1000 человек, мест | 145 | 130,2 | 130,3 | 130,9 | 89,8 |  | 89,9 | 90,3 |
| 2. | Количество мест в детских дошкольных учреждениях на 1000 человек, мест | 60 | 47,3 | 56,4 | 57,2 | 78,8 |  | 94,0 | 95,3 |

В 2016 году завершено строительство школы в микрорайоне № 34-а в Центральном районе на 800 учащихся (застройщик - общество с ограниченной ответственностью «Центр управления проектами»), школа передана в муниципальную собственность.

В 2016 году по муниципальной программе «Капитальное строительство в городе Челябинске» на 2013 - 2016 годы введены в эксплуатацию:

- детский сад по Краснопольскому проспекту в микрорайоне № 56 Краснопольской площадки № 1 (новое строительство, 230 мест);

- детский сад по пер. Мамина, 3-а (реконструкция, 225 мест).

В 2017 году осуществлен ввод в эксплуатацию объектов:

- школа на 1175 учащихся в микрорайоне № 54 Краснопольской площадки № 1 в Курчатовском районе (строительство по муниципальной программе «Капитальное строительство в городе Челябинске» на 2017 - 2020 годы);

- детский сад на 200 мест в микрорайоне № 30 в Центральном районе (застройщик - общество с ограниченной ответственностью «СК Легион»).

В 2018 году введены в эксплуатацию объекты:

- школа на 1100 учащихся в микрорайоне № 30 в Центральном районе (застройщик - общество с ограниченной ответственностью «СК Легион»);

- детский сад на 230 мест в микрорайоне № 20 в Центральном районе (застройщик - общество с ограниченной ответственностью «СК Легион»);

- детский сад на 280 мест по пр. Победы, 358-в Курчатовском районе.

- 1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ

В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Основная цель системы здравоохранения города Челябинска - сохранение и укрепление здоровья населения, организация первичной и специализированной медицинской помощи, обеспечение ее доступности и качества.

Основные показатели социально-экономического развития города Челябинска в области здравоохранения по состоянию на 01.01.2016, 01.01.2017 и 01.01.2018 приведены в таблице 2.1.

- Таблица 2.1

Основные показатели

социально-экономического развития

города Челябинска в области здравоохранения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 01.01.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество лечебно-профилактических учреждений с учетом специализированных единиц, всего | единиц | 132 | 128 | 128 |
| 2. | Количество муниципальных лечебно-профилактических учреждений с учетом специализированных единиц | единиц | 40 | 37 | 28 |
| 3. | Количество больничных учреждений, всего | единиц | 41 | 41 | 44 |
| 4. | Количество муниципальных больничных учреждений, всего | единиц | 15 | 15 | 12 |
| 5. | Количество детских больниц | единиц | 11 | 11 | 11 |
| 6. | Количество коек в больничных учреждениях на 10 тыс. человек населения | коек | 108,7 | 104,5 | 104,4 |
| 7. | Количество коек в больничных учреждениях, всего | коек | 12910 | 13419 | 13211 |
| 8. | Количество станций скорой помощи | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Количество амбулаторно-поликлинических учреждений (самостоятельных и входящих в состав больниц) | единиц | 141 | 113 | 218 |
| 10. | Количество посещений в смену в амбулаторно-поликлинических учреждениях | посещений в смену | 43456 | 42392 | 46407 |
| 11. | Количество муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждений (самостоятельных и входящих в состав больниц) | единиц | 35 | 32 | 32 |
| 12. | Количество посещений в смену в муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждениях | посещений в смену | 21780 | 23381 | 22749 |
| 13. | Количество посещений в смену в амбулаторно-поликлинических учреждениях на 10 тыс. человек населения | посещений в смену | 240,1 | 366,3 | 385,9 |
| 14. | Численность врачей всех специальностей в учреждениях здравоохранения | человек | 8400 | 8301 | 8834 |
| 15. | Численность врачей всех специальностей в муниципальных учреждениях здравоохранения | человек | 3330 | 3309 | 3350 |
| 16. | Численность врачей на 10 тыс. человек населения | человек | 70,7 | 65,3 | 73,5 |
| 17. | Численность среднего медицинского персонала в учреждениях здравоохранения | человек | 13356 | 13391 | 14471 |
| 18. | Численность среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения | человек | 5700 | 5761 | 5684 |
| 19. | Численность среднего медицинского персонала на 10 тыс. человек населения | человек | 114,0 | 116,2 | 120,4 |
| 20. | Количество аптек и аптечных киосков, всего | единиц | 412 | 263 | 598 |
| 21. | Численность жителей на 1 аптеку | человек | 2882,7 | 4558,2 | 2010,6 |

Расчет дополнительной потребности (вместимости) учреждений здравоохранения в городе Челябинске представлен в таблице 2.2.

- Таблица 2.2

Расчет

дополнительной потребности (дефицита) вместимости

учреждений здравоохранения в городе Челябинске

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Нормативный показатель на 1000 человек | Показатели фактического положения |  |  | Расчетное (требуемое) значение показателей |  |  | Дефицит |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Количество коек в больничных учреждениях, тыс. коек | 16,6 коек по Генеральному плану (не менее 13,47 по Нормативам) | 12,91 | 13,42 | 13,21 | 19,72 | 19,84 | 19,93 | 6,81 | 6,42 | 6,72 |
| 2. | Количество посещений амбулаторно-поликлинических учреждений, тыс. посещений в смену | 38,3 посещений в смену по Генеральному плану (не менее 18,15 по Нормативам) | 43,46 | 42,39 | 46,41 | 45,49 | 45,78 | 45,98 | 2,32 | 3,39 | нет |

Обеспеченность местами в учреждениях здравоохранения в городе Челябинске определена в таблице 2.3.

- Таблица 2.3

Обеспеченность местами в учреждениях здравоохранения

в городе Челябинске

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Нормативный показатель на 1000 человек | Фактическая обеспеченность на 1000 человек |  |  |  | % обеспеченности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Количество коек в больничных учреждениях на 1000 человек населения, коек | 16,6 коек по Генеральному плану (не менее 13,47 по Нормативам) | 10,87 | 10,45 | 10,44 | 65,48 |  | 62,95 | 62,89 |
| 2. | Количество посещений в смену в амбулаторно-поликлинических учреждениях на 1000 человек населения, посещений в смену | 38,3 посещений в смену по Генеральному плану (не менее 18,15 по Нормативам) | 24,01 | 36,63 | 38,59 | 62,69 |  | 95,64 | 100,8 |

В 2017 году по муниципальной программе «Капитальное строительство в городе Челябинске» на 2013 - 2016 годы осуществлен ввод в эксплуатацию здания структурного подразделения Муниципального учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника № 1» (далее - МУЗ «ДГП № 12) на 80 посещений в смену.

- 1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ

В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Одним из направлений деятельности Администрации города Челябинска в области физической культуры и спорта является создание для населения условий для занятий массовой физической культурой и спортом, в том числе путем увеличения сети муниципальных спортивных учреждений и улучшения их материально-технической базы. Строительство сооружений для занятий физкультурой и спортом в городе осуществляется также за счет средств частных инвесторов.

Основные показатели социально-экономического развития города Челябинска в области физической культуры и спорта по состоянию на 01.01.2016, 01.01.2017 и 01.01.2018 приведены в таблице 3.1.

- Таблица 3.1

Основные показатели

социально-экономического развития города Челябинска

в области физической культуры и спорта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 01.01.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество спортивных сооружений, всего | единиц | 2014 | 2082 | 2162 |
| 2. | Количество муниципальных спортивных сооружений | единиц | 1671 | 1373 | 1424 |
| 3. | Количество стадионов с трибунами | единиц | 6 | 7 | 7 |
| 4. | Количество мест на стадионах с трибунами | тыс. мест | 31,8 | 33,3 | 33,3 |
| 5. | Единовременная пропускная способность | человек | 1856 | 597 | 597 |
| 6. | Количество спортивных залов | единиц | 373 | 437 | 435 |
| 7. | Площадь спортивных залов | тыс. кв. м | 135,0 | 128,2 | 127,8 |
| 8. | Площадь спортивных залов на 1000 человек населения | кв. м | 118,1 | 112,2 | 113,0 |
| 9. | Количество плавательных бассейнов | единиц | 11 | 14 | 16 |
| 10. | Площадь водного зеркала бассейнов | кв. м | 8814 | 7712 | 7824 |
| 11. | Площадь водного зеркала бассейнов на 1000 человек населения | кв. м | 7,7 | 6,7 | 7,0 |
| 12. | Количество плоскостных спортивных сооружений | единиц | 1063 | 1005 | 1027 |
| 13. | Количество лыжных баз | единиц | 22 | 19 | 19 |
| 14. | Количество лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | тыс. человек | 371,6 | 390,3 | 408,1 |
| 15. | Количество детских спортивных школ, всего | единиц | 54 | 57 | 51 |
| 16. | Количество детей, занимающихся в детских спортивных школах, всего | человек | 38846 | 38870 | 37850 |
| 17. | Количество муниципальных детских спортивных школ, всего | единиц | 52 | 52 | 49 |
| 18. | Количество детей, занимающихся в муниципальных детских спортивных школах, всего | человек | 37596 | 37074 | 36610 |

Расчет дополнительной потребности (вместимости) учреждений физической культуры и спорта в городе Челябинске представлен в таблице 3.2.

- Таблица 3.2

Расчет

дополнительной потребности (дефицита) вместимости

учреждений физической культуры и спорта в городе Челябинске

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Нормативный показатель на 1000 человек | Показатели фактического положения |  |  | Расчетное (требуемое) значение показателей по Нормативам |  |  |  | Дефицит |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Спортивные залы, тыс. кв. м | 130 кв. м по Генеральному плану/80 кв. м по Нормативам | 135,0 | 128,2 | 127,8 |  | 154,4/95,0 | 155,4/95,6 | 156,1/96,0 |  | 19,40/нет | 27,2/нет | 28,3/нет |
| 2. | Плавательные бассейны, тыс. кв. м зеркала воды | 10,7 кв. м по Генеральному плану/20 - 25 кв. м по Нормативам | 8,8 | 7,7 | 7,8 |  | 12,7/29,7 | 12,8/29,9 | 12,8/30,0 |  | 3,9/20,9 | 5,1/22,2 | 5,0/22,2 |

Обеспеченность объектами физической культуры и спорта в городе Челябинске определена в таблице 3.3.

- Таблица 3.3

Обеспеченность объектами

физической культуры и спорта в городе Челябинске

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Нормативный показатель на 1000 человек | Фактическая обеспеченность на 1000 человек |  |  |  | % обеспеченности от нормативной |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Площадь спортивных залов на 1000 человек населения, кв. м | 130 кв. м по Генеральному плану/80 кв. м по Нормативам | 118,1 | 112,2 | 113,0 | 90,85/147,62 |  | 86,3/140,2 | 86,9/141,2 |
| 2. | Площадь водного зеркала бассейнов на 1000 человек населения, кв. м | 10,7 кв. м по Генеральному плану/25 кв. м по Нормативам | 7,7 | 6,7 | 7,0 | 71,96/30,8 |  | 62,6/26,8 | 65,4/28,0 |

- 1.4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ

В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ

С целью удовлетворения потребностей населения города Челябинска в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей Администрация города Челябинска в рамках программы рассматривает решение задачи по развитию сети учреждений культуры и организации доступных культурно-досуговых площадок в микрорайонах города Челябинска.

Основные показатели социально-экономического развития города Челябинска в области культуры по состоянию на 01.01.2016, 01.01.2017 и 01.01.2018 приведены в таблице 4.1.

- Таблица 4.1

Основные показатели социально-экономического развития

города Челябинска в области культуры

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 01.01.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество музыкальных и художественных школ Управления культуры Администрации города Челябинска (с вечерними) | единиц | 14 | 14 | 14 |
| 2. | Количество учащихся | человек | 7000 | 8307 | 8103 |
| 3. | Количество общедоступных (публичных) библиотек, включая профсоюзные при предприятиях, всего | единиц | 55 | 53 | 52 |
| 4. | Количество муниципальных общедоступных (публичных) библиотек | единиц | 48 | 48 | 48 |
| 5. | Книжный фонд, всего | млн. экз. | 4,5 | 4,44 | 4,37 |
| 6. | Книжный фонд муниципальных библиотек | млн. экз. | 2,0 | 1,79 | 1,77 |
| 7. | Количество театров | единиц | 8 | 9 | 9 |
| 8. | Количество муниципальных театров | единиц | 3 | 4 | 4 |
| 9. | Количество дворцов, клубов и домов культуры и других учреждений культурно-досугового типа | единиц | 24 | 24 | 14 |
| 10. | Количество муниципальных дворцов, клубов и домов культуры и других учреждений культурно-досугового типа | единиц | 9 | 5 | 5 |
| 11. | Детская филармония (ОКБУК "Челябинская государственная филармония") | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 12. | Зал камерной и органной музыки (ОКБУК "Челябинская государственная филармония") | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 13. | Концертный зал им. Прокофьева | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Цирк (муниципальный) | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 15. | Количество мест в цирке | мест | 1818 | 1818 | 1818 |
| 16. | Зоопарк (муниципальный) | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 17. | Музеи, в том числе картинная галерея | единиц | 3 | 3 | 3 |
| 18. | Количество мест массового отдыха населения (муниципальные скверы и парки) | единиц | 16 | 16 | 16 |
| 19. | Количество памятников истории и культуры | единиц | 296 | 112 | 112 |
| 20. | Государственный архив | единиц/кв. м | 1/11926 | 1/11926 | 1/11926 |
| 21. | Муниципальный архив | единиц/кв. м | 1/599 | 1/648 | 1/1456 |

Расчет дополнительной потребности (вместимости) учреждений культуры в городе Челябинске представлен в таблице 4.2.

- Таблица 4.2

Расчет

дополнительной потребности (дефицита) вместимости

учреждений культуры в городе Челябинске

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Нормативный показатель на 1000 человек | Показатели фактического положения |  |  |  | Расчетное (требуемое) значение показателей по Нормативам |  |  |  | Дефицит |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Количество мест в музыкальных и художественных школах, тыс. мест | 7 мест по Генеральному плану | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 8,3 |  | 8,4 | 8,4 | 1,1 |  | 1,2 | 1,2 |
| 2. | Книжный фонд общедоступных (публичных) библиотек, в том числе профсоюзных при предприятиях, млн. экземпляров | 8 тыс. экземпляров по Генеральному плану/4 тыс. экземпляров по Нормативам | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 9,5/4,8 |  | 9,6/4,8 | 9,6/4,8 | 5,0/0,3 |  | 5,1/0,4 | 5,1/0,4 |

Обеспеченность объектами культуры в городе Челябинске определена в таблице 4.3.

- Таблица 4.3

Обеспеченность объектами культуры в городе Челябинске

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Нормативный показатель на 1000 человек | Фактическая обеспеченность на 1000 человек |  |  | % обеспеченности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Количество мест в музыкальных и художественных школах на 1000 человек, мест | 7 мест по Генеральному плану | 6,1 | 6,0 | 6,0 |  | 86,57 | 86,0 | 86,0 |
| 2. | Количество экземпляров книжного фонда на 1000 жителей, тыс. экземпляров | 8 тыс. экземпляров по Генеральному плану/4 тыс. экземпляров по Нормативам | 3,8 | 3,7 | 3,6 |  | 47,4/94,8 | 46,4/92,9 | 45,0/90,0 |

- 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ)

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Челябинска на 2016 - 2020 годы представлен в приложении к Программе.

- 3. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

Финансирование проектирования, строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры на территории города Челябинска осуществляется в рамках муниципальных программ «Капитальное строительство в городе Челябинске» на 2013 - 2016 годы и «Капитальное строительство в городе Челябинске» на 2017 - 2020 годы, а также за счет внебюджетных средств.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению после принятия бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования программы составляет 8 630 138,71 тыс. рублей, в том числе:

1) 2016 год - 961 217,59 тыс. рублей;

2) 2017 год - 949 156,53 тыс. рублей;

3) 2018 год - 2 118 369,77 тыс. рублей;

4) 2019 год - 3 207 657,70 тыс. рублей;

5) 2020 год - 1 393 737,12 тыс. рублей.

Из них по источникам финансирования:

1) средства федерального бюджета, всего - 484 542,11 тыс. рублей, в том числе:

- 2016 год - 0,00 тыс. рублей;

- 2017 год - 107 515,81 тыс. рублей;

- 2018 год - 122 209,90 тыс. рублей;

- 2019 год - 254 816,40 тыс. рублей;

- 2020 год - 0,00 тыс. рублей;

2) средства областного бюджета, всего - 4 382 818,27 тыс. рублей, в том числе:

- 2016 год - 557 439,24 тыс. рублей;

- 2017 год - 392 710,38 тыс. рублей;

- 2018 год - 1 234 710,00 тыс. рублей;

- 2019 год - 1 804 845,12 тыс. рублей;

- 2020 год - 393 113,53 тыс. рублей;

3) средства бюджета города, всего - 308 979,98 тыс. рублей, в том числе:

- 2016 год - 46 663,35 тыс. рублей;

- 2017 год - 36 533,34 тыс. рублей;

- 2018 год - 95 557,59 тыс. рублей;

- 2019 год - 30 560,40 тыс. рублей;

- 2020 год - 99 665,30 тыс. рублей;

4) внебюджетные средства, всего - 3 453 798,35 тыс. рублей, в том числе:

- 2016 год - 357 115,00 тыс. рублей;

- 2017 год - 412 397,00 тыс. рублей;

- 2018 год - 665 892,28 тыс. рублей;

- 2019 год — 1 117 435,78 тыс. рублей;

- 2020 год - 900 958,29 тыс. рублей.

Оценка объемов и источников финансирования по видам объектов социальной инфраструктуры представлена в прилагаемом к программе перечне мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Челябинска на 2016 - 2020 годы (приложение к Программе).

- 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

В 2016 году в рамках действующей программы введены в эксплуатацию объекты:

1) детский сад на 230 мест по Краснопольскому проспекту в микрорайоне № 56 Краснопольской площадки № 1 в Курчатовском районе;

2) детский сад на 225 мест по ул. Мамина, 3-а в Тракторозаводском районе.

В 2017 году введены в эксплуатацию объекты:

1) школа на 1175 учащихся в микрорайоне № 54 Краснопольской площадки № 1 в Курчатовском районе;

2) детский сад на 200 мест в микрорайоне № 30 в Калининском районе;

3) здания структурного подразделения МУЗ «ДГП N 1» по ул. Братьев Кашириных в Центральном районе.

В 2018 году введены в эксплуатацию объекты:

1) детский сад на 280 мест по пр. Победы, 358-в Курчатовском районе;

2) детский сад на 230 мест в микрорайоне № 20 в Центральном районе;

3) школа на 1100 учащихся в микрорайоне № 30 в Калининском районе;

4) теплый переход между детским и хирургическим корпусами МАУЗ «ГКБ N 1».

В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию следующие объекты:

1) детский сад на 290 мест в микрорайоне № 3 жилого района № 13 Северо-Западного планировочного района (Академ-риверсайд) в Калининском районе;

2) детский сад на 220 мест в микрорайоне Яблочный в Тракторозаводском районе;

3) детский сад на 230 мест в микрорайоне № 1 жилого района Чурилово в Тракторозаводском районе;

4) детский сад на 230 мест в микрорайоне № 34 в Центральном районе;

5) детский сад на 120 мест в границах улиц Коммуны, Володарского, Энгельса, проспекта Ленина в Центральном районе;

6) детский сад на 200 мест в микрорайоне № 30 в Калининском районе (застройщик - общество с ограниченной ответственностью «СК Легион»);

7) детский сад на 150 мест в микрорайоне Парковый-2 в Центральном районе (застройщик - общество с ограниченной ответственностью СК «СтройДом»);

8) детский сад на 230 мест на территории в границах: ул. Трашутина, ул. Черничная, озеро Первое, западная граница СНТ «Тракторсад № 3» в жилом районе Чурилово (застройщик - общество с ограниченной ответственностью «СК Западный луч»);

9) детский сад на 290 мест в микрорайоне № 47 Краснопольской площадки N 1 в Курчатовском районе (застройщик - общество с ограниченной ответственностью СК «Доступное жилье»);

10) школа на 1100 учащихся в микрорайоне Яблочный в Тракторозаводском районе;

11) школа на 825 учащихся в микрорайоне № 27 по проспекту Победы в Калининском районе;

12) комплекс спортивных площадок с элементами обустройства прилегающей территории возле СДЮСШОР «Алмаз» по ул. Хохрякова в Тракторозаводском районе.

В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию следующие объекты:

1) детский сад на 200 мест в микрорайоне № 48 Краснопольской площадки № 1 в Курчатовском районе;

2) детский сад на 200 мест в микрорайоне Парковый-2 в Центральном районе;

3) детский сад на 120 мест по ул. Бейвеля в микрорайоне № 54 Краснопольской площадки № 1 в Курчатовском районе;

4) детский сад на 120 мест по ул. Бейвеля в микрорайоне № 55 Краснопольской площадки № 1 в Курчатовском районе;

5) детский сад на 380 мест в микрорайоне № 3 жилого района № 13 Северо-Западного планировочного района (Академ-риверсайд) в Калининском районе;

6) детский сад на 230 мест в микрорайоне № 20 в Центральном районе (застройщик - общество с ограниченной ответственностью «СК Легион»);

7) детский сад на 230 мест на территории Военного городка № 18 в границах улиц: Блюхера, Новосельской, Дмитрия Неаполитанова, Базовой 2-й в Советском районе (застройщик - общество с ограниченной ответственностью «Икар»);

8) школа на 1500 учащихся в микрорайоне № 55 Краснопольской площадки № 1;

9) школа на 1100 учащихся в микрорайоне № 1 жилого района № 13 Северо-Западного планировочного района (Академ-риверсайд) в Калининском районе;

10) физкультурно-оздоровительный комплекс в границах улиц Васенко и Маркса в Центральном районе;

11) художественная галерея с выставочным залом и образовательным центром по ул. Первой Пятилетки (строительство за счет внебюджетных средств).

На 2016 - 2020 годы запланировано выполнение предпроектных работ (сбор исходных данных, подготовка технико-экономического обоснования):

1) 18 детских дошкольных учреждений на 2989 мест;

2) 11 общеобразовательных учреждений на 11260 учащихся;

3) 8 объектов здравоохранения на 5760 посещений в смену;

4) 2 объекта культуры;

5) 3 объекта физической культуры и спорта.

Кроме того, в программе отражены введенные в 2014 - 2015 годах в эксплуатацию следующие объекты: реконструкция основного корпуса Ледового дворца спорта «Трактор» по ул. Савина в Тракторозаводском районе г. Челябинска с учетом пристроя и строительство отдельно стоящего здания МОУ СОШ № 116 для учащихся 2, 3 ступени обучения в жилом районе Чурилово.

- 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Успешная реализация программы позволит:

1) увеличить количество мест в общеобразовательных учреждениях до 162,8 тыс. путем строительства 6 общеобразовательных учреждений на 6800 учащихся, достижение 93,0 % обеспеченности от нормативов;

2) увеличить количество мест в дошкольных образовательных учреждениях до 72,65 тыс. путем ввода 21 детского сада на 4605 новых мест, достижение 100,2 % обеспеченности от нормативов;

3) завершить строительство двух объектов здравоохранения (здания структурного подразделения МУЗ «ДГП № 1» на 80 посещений в смену и теплого перехода между детскими хирургическим корпусами МАУЗ «ГКБ № 1»), достижение 100,5 % обеспеченности от нормативов;

4) ввести в эксплуатацию 2 объекта физической культуры и спорта (комплекс спортивных площадок с элементами обустройства прилегающей территории возле Муниципального бюджетного учреждения СДЮСШОР «Алмаз» по ул. Хохрякова, физкультурно-оздоровительный комплекс в границах улиц Васенко и Маркса);

5) ввести в эксплуатацию 1 объект культуры (художественная галерея с выставочным залом и образовательным центром по ул. Первой Пятилетки, строительство за внебюджетные средства).

Оценка эффективности мероприятий программы по обеспеченности местами в учреждениях образования и здравоохранения в городе Челябинске представлена                         в таблице 5.1

- Таблица 5.1

Оценка эффективности мероприятий программы

по обеспеченности местами в учреждениях образования

и здравоохранения в городе Челябинске

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Фактическое положение |  |  | Планируемый показатель на 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| - 1. | Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество мест в общеобразовательных учреждениях | тыс. мест | 154,7 | 155,8 | 157,2 | 162,8 |
| 1.2. | Количество мест в общеобразовательных учреждениях на 1000 человек населения | мест | 130,2 | 130,3 | 131,7 | 134,8 |
| 1.3. | Процент обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях (норма - 145 мест на 1000 человек) | % | 89,8 | 89,9 | 90,3 | 93,0 |
| - 2. | Дошкольные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество мест в детских дошкольных учреждениях | тыс. мест | 56,2 | 67,4 | 68,7 | 72,65 |
| 2.2. | Количество мест в детских дошкольных учреждениях на 1000 человек населения | мест | 47,3 | 56,4 | 57,3 | 60,15 |
| 2.3. | Процент обеспеченности местами в дошкольных образовательных (норма - 60 мест на 1000 человек) | % | 78,8 | 94,0 | 95,3 | 100,2 |
| - 3. | Амбулаторно-поликлинические учреждения |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество посещений в смену в амбулаторно-поликлинических учреждениях | тыс. посещений в смену | 43,46 | 42,39 | 46,41 | 46,49 |
| 3.2. | Количество посещений в смену в амбулаторно-поликлинических учреждениях на 1000 человек населения | посещений в смену | 24,01 | 36,63 | 38,59 | 38,49 |
| 3.3. | Процент обеспеченности количества посещений в смену в амбулаторно-поликлинических учреждениях (норма - 38,3 посещений в смену на 1000 человек) | % | 62,69 | 95,64 | 100,8 | 100,5 |

- 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В связи с окончанием в 2020 году срока действия Генерального плана планируется до 01.07.2019 осуществить разработку проекта Генерального плана города Челябинска в соответствии с постановлением Администрации города Челябинска от 18.04.2017 № 146-п «О подготовке проекта Генерального плана города Челябинска».

После утверждения нового Генерального плана города Челябинска будет разработана программа комплексного развития социальной инфраструктуры на последующие годы.

Председатель

Челябинской городской Думы

С.И.МОШАРОВ

Временно

исполняющий полномочия

Главы города Челябинска

В.А.ЕЛИСТРАТОВ

- Приложение

к Программе

комплексного развития

социальной инфраструктуры

города Челябинска

на 2016 - 2020 годы

Перечень

мероприятий по проектированию, строительству

и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

города Челябинска на 2016 - 2020 годы

| N п/п | Наименование объекта, мероприятия | Технико-экономические параметры | Планируемая стоимость мероприятия (тыс. рублей) | Срок проведения мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюд-жетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - 1. Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Детские дошкольные учреждения |  |  | 2016 | 286230,17 | 0,00 | 140814,20 | 3300,97 | 142115,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 249962,88 | 0,00 | 45835,53 | 6730,35 | 197397,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 561569,25 | 122209,90 | 187519,20 | 15947,87 | 235892,28 |
|  |  |  |  | 2019 | 1715341,74 | 254816,40 | 344511,20 | 17422,66 | 1098591,48 |
|  |  |  |  | 2020 | 847734,95 | 0,00 | 0,00 | 99656,30 | 748078,65 |
|  |  |  |  | Всего | 3660838,99 | 377026,30 | 718680,13 | 143058,15 | 2422074,41 |
| 1.1.1. | Строительство детского сада в микрорайоне № 56 по Краснопольскому проспекту | 230 мест | 97553,26 | 2016 | 97465,29 | 0,00 | 96981,92 | 483,37 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 87,97 | 0,00 | 0,00 | 87,97 | 0,00 |
|  |  |  |  | Всего | 97553,26 | 0,00 | 96981,92 | 571,34 | 0,00 |
| 1.1.2. | Реконструкция детского сада по пер. Мамина, 3-а г. Челябинск | 225 мест | 44724,52 | 2016 | 44305,58 | 0,00 | 43832,28 | 473,30 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 418,94 | 0,00 | 0,00 | 418,94 | 0,00 |
|  |  |  |  | Всего | 44724,52 | 0,00 | 43832,28 | 892,24 | 0,00 |
| 1.1.3. | Реконструкция МДОУ № 67 на 75 мест по ул. Новороссийской, 67б в Ленинском районе г. Челябинска | 75 мест | 72019,77 | 2016 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Всего | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Реконструкция детского сада по ул. Горького, 25а | 150 мест | 115473,92 | 2016 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 73634,10 | 0,00 | 0,00 | 73634,10 | 0,00 |
|  |  |  |  | Всего | 73736,10 | 0,00 | 0,00 | 73736,10 | 0,00 |
| 1.1.5. | Реконструкция детского сада по ул. Гранитной, 4 | 350 мест | 96986,59 | 2016 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 26019,20 | 0,00 | 0,00 | 26019,20 | 0,00 |
|  |  |  |  | Всего | 26216,25 | 0,00 | 0,00 | 26216,25 | 0,00 |
| 1.1.6. | Реконструкция детского сада по ул. Барбюса, 49-а г. Челябинска | 75 мест | 70020,77 | 2016 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Всего | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 1.1.7. | Реконструкция детского сада № 20 ул. Пушкина, 26а г. Челябинска | 75 мест | 72019,77 | 2016 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Всего | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 1.1.8. | Реконструкция детского сада по пр. Победы, 358в г. Челябинска | 280 мест | 126394,12 | 2016 | 980,04 | 0,00 | 0,00 | 980,04 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 40219,28 | 0,00 | 39162,16 | 1057,12 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 85194,80 | 0,00 | 64961,40 | 11740,12 | 8493,28 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Всего | 126394,12 | 0,00 | 104123,56 | 13777,28 | 8493,28 |
| 1.1.9. | Строительство детского сада в границах улиц Коммуны, Володарского, Энгельса, пр. Ленина в Центральном районе | 120 мест | 108002,34 | 2016 | 1264,26 | 0,00 | 0,00 | 1264,26 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 1870,24 | 0,00 | 0,00 | 1870,24 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 104866,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104866,84 |
|  |  |  |  | Всего | 108002,34 | 0,00 | 0,00 | 3135,50 | 104866,84 |
| 1.1.10. | Строительство детского сада № 2 жилого района № 13 Северо-Западного планировочного района (Академ-риверсайд) Калининского района г. Челябинск | 380 мест | 227329,28 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 116164,00 | 0,00 | 0,00 | 5001,00 | 111163,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 111164,28 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 111163,28 |
|  |  |  |  | Всего | 227329,28 | 0,00 | 0,00 | 5003,00 | 222326,28 |
| 1.1.11. | Строительство детского сада в микрорайоне № 3 жилого района № 13 Северо-западного планировочного района (Академ Риверсайд), Калининский район, г. Челябинск, в том числе проектно-изыскательские работы | 290 мест | 260873,13 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 50872,13 | 40500,00 | 9500,00 | 872,13 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 210001,00 | 105724,20 | 104275,80 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Всего | 260873,13 | 146224,20 | 113775,80 | 873,13 | 0,00 |
| 1.1.12. | Строительство детского сада № 1 в микрорайоне № 30 жилого района № 8 Северо-Западного планировочного района | 200 мест | 155000,00 | 2016 | 77500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77500,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 77500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77500,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Всего | 155000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155000,00 |
| 1.1.13. | Строительство детского сада № 2 в микрорайоне № 30 жилого района № 8 Северо-Западного планировочного района | 200 мест | 160000,00 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 77500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77500,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 82500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82500,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Всего | 160000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160000,00 |
| 1.1.14. | Строительство детского сада в микрорайоне № 47 Краснопольской площадки № 1 (Парковый 1) | 290 мест | 226000,00 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 216000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216000,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Всего | 226000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226000,00 |
| 1.1.15. | Строительство детского сада в микрорайоне № 51 Краснопольской площадки № 1 (Парковый 1) | 260 мест | 205400,00 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 12078,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12078,76 |
|  |  |  |  | Всего | 12078,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12078,76 |
| 1.1.16. | Строительство детского сада в микрорайоне № 51-а Краснопольской площадки № 1 (Парковый 1) | 260 мест | 205400,00 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 12078,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12078,76 |
|  |  |  |  | Всего | 12078,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12078,76 |
| 1.1.17. | Строительство детского сада № 1 в микрорайоне Парковый-2 г. Челябинска | 200 мест | 199851,05 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 89223,00 | 0,00 | 0,00 | 6001,00 | 83222,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 110627,05 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 110626,05 |
|  |  |  |  | Всего | 199851,05 | 0,00 | 0,00 | 6003,00 | 193848,05 |
| 1.1.18. | Строительство детского сада в микрорайоне Парковый-2 г. Челябинска | 150 мест | 149578,70 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 139578,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139578,70 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Всего | 149578,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149578,70 |
| 1.1.19. | Строительство детского сада по ул. Калинина - ул. Набережная - ул. Братьев Кашириных - Свердловский проспект (жилой район № 3 Заречье микрорайоны № 4, 5) | 150 мест | 134472,92 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 6723,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6723,65 |
|  |  |  |  | Всего | 6723,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6723,65 |
| 1.1.20. | Строительство детского сада по ул. Бейвеля в микрорайоне № 54 Краснопольской площадки № 1 (Парковый 1) | 120 мест | 104280,00 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 33193,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33193,78 |
|  |  |  |  | 2020 | 71086,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71086,22 |
|  |  |  |  | Всего | 104280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104280,00 |
| 1.1.21. | Строительство детского сада по ул. Хариса Юсупова в микрорайоне № 54 Краснопольской площадки № 1 (Парковый 1) | 230 мест | 165000,00 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 8249,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8249,69 |
|  |  |  |  | Всего | 8249,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8249,69 |
| 1.1.22. | Строительство детского сада по ул. Бейвеля в микрорайоне № 55 Краснопольской площадки № 1 (Парковый 1) | 120 мест | 104280,00 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 67236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67236,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 37044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37044,00 |
|  |  |  |  | Всего | 104280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104280,00 |
| 1.1.23. | Строительство детского сада по ул. Габдуллы Тукая в микрорайоне № 55 Краснопольской площадки № 1 (Парковый 1) | 120 мест | 104280,00 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 5400,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5400,12 |
|  |  |  |  | Всего | 5400,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5400,12 |
| 1.1.24. | Строительство детского сада по ул. А. Шмакова в микрорайоне № 55 Краснопольской площадки № 1 (Парковый 1) | 120 мест | 104280,00 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 6723,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6723,65 |
|  |  |  |  | Всего | 6723,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6723,65 |
| 1.1.25. | Строительство детского сада в микрорайонах№ 2 и № 3 в границах: Чистопольская - Магнитогорская - Цимлянская - Новороссийская в Ленинском районе (реконструкция) | 260 мест | 220136,98 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 11006,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11006,85 |
|  |  |  |  | Всего | 11006,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11006,85 |
| 1.1.26. | Строительство детского сада по ул. Новороссийская - ул. 5-я Электровозная - пер. 3-й Целинный - берег оз. Смолино в Ленинском районе (жилой район № 5, район больницы ЧКПЗ) | 240 мест | 205613,82 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 10280,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10280,69 |
|  |  |  |  | Всего | 10280,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10280,69 |
| 1.1.27. | Строительство детского сада по ул. Воровского - Доватора - Яблочкина - Омская в Советском районе (жилой район № 2 микрорайон по ул. Блюхера) | 110 мест | 86970,40 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 |
|  |  |  |  | Всего | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 |
| 1.1.28. | Строительство детского сада в жилом районе Чурилово, территория в границах: ул. Трашутина - ул. Черничная - озеро Первое - западная граница СНТ «Тракторсад № 3» (жилой район Чурилово) | 230 мест | 181847,20 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 171847,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171847,20 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Всего | 181847,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181847,20 |
| 1.1.29. | Строительство детского сада в микрорайоне № 1 в жилом районе Чурилово Тракторозаводского района г. Челябинска, в том числе проектно-изыскательские работы | 230 мест | 167444,83 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 6875,37 | 0,00 | 6673,37 | 202,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 90455,80 | 0,00 | 90000,00 | 455,80 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 70113,66 | 0,00 | 70000,00 | 113,66 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Всего | 167444,83 | 0,00 | 166673,37 | 771,46 | 0,00 |
| 1.1.30. | Строительство детского сада в микрорайоне Яблочный Тракторозаводского района г. Челябинска | 220 мест | 169159,62 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 4964,32 | 0,00 | 0,00 | 4964,32 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 54866,70 | 41209,90 | 13557,80 | 99,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 109328,60 | 71502,30 | 37825,30 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Всего | 169159,62 | 112712,20 | 51383,10 | 5064,32 | 0,00 |
| 1.1.31. | Строительство детского сада в квартале улиц Художника Русакова, Игнатия Вандышева, Ижевская Калининского района г. Челябинска | 200 мест | 172448,44 | 2016 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 8622,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8622,42 |
|  |  |  |  | Всего | 8624,42 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 8622,42 |
| 1.1.32. | Строительство детского сада в микрорайоне № 49 - 49-а Курчатовский район (Парковый 1) | 120 мест | 108002,34 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 5400,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5400,12 |
|  |  |  |  | Всего | 5400,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5400,12 |
| 1.1.33. | Реконструкция детского сада по пер. Дачному, 14-а | 150 мест | 153634,86 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 7681,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7681,74 |
|  |  |  |  | Всего | 7681,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7681,74 |
| 1.1.34. | Строительство детского сада в микрорайоне № 20 в Центральном районе г. Челябинска | 230 мест | 181847,00 | 2016 | 60615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60615,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 60615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60615,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 60617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60617,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Всего | 181847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181847,00 |
| 1.1.35. | Строительство детского сада в микрорайоне № 20 в Центральном районе г. Челябинска | 230 мест | 181847,00 | 2016 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 59282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59282,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 59282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59282,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 29283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29283,00 |
|  |  |  |  | Всего | 181847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181847,00 |
| 1.1.36. | Строительство детского сада в микрорайоне № 48 в Курчатовском районе г. Челябинска | 200 мест | 173800,00 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 94741,00 | 0,00 | 0,00 | 6001,00 | 88740,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 79058,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 79057,00 |
|  |  |  |  | Всего | 173800,00 | 0,00 | 0,00 | 6003,00 | 167797,00 |
| 1.1.37. | Строительство детского сада на первом этаже жилого дома по ул. Петра Сумина, 26, микрорайон «Парковый-2» Центральный район | 44 места | 34788,16 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 1739,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1739,41 |
|  |  |  |  | Всего | 1739,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1739,41 |
| 1.1.38. | Строительство детского сада в микрорайоне № 34 Центрального района г. Челябинска, в том числе проектно-изыскательские работы | 230 мест | 261003,53 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 50904,53 | 40500,00 | 9500,00 | 904,53 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 210099,00 | 77589,90 | 132410,10 | 99,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Всего | 261003,53 | 118089,90 | 141910,10 | 1003,53 | 0,00 |
| 1.1.39. | Строительство детского сада в границах улиц Блюхера, Новосельской, Дмитрия Неаполитанова, Базовой 2-й в Советском районе (на территории Военного городка № 18) | 230 мест | 182077,20 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 75110,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75110,80 |
|  |  |  |  | 2020 | 106966,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106966,40 |
|  |  |  |  | Всего | 182077,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182077,20 |
| 1.2. | Общеобразовательные учреждения |  |  | 2016 | 657631,45 | 0,00 | 416625,04 | 26006,41 | 215000,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 655391,67 | 107515,81 | 311674,85 | 21201,01 | 215000,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 1526142,66 | 0,00 | 1036474,45 | 59668,21 | 430000,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 1349708,85 | 0,00 | 1336571,11 | 13137,74 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 439081,89 | 0,00 | 345054,19 | 9,00 | 94018,70 |
|  |  |  |  | Всего | 4627956,52 | 107515,81 | 3446399,64 | 120022,37 | 954018,70 |
| 1.2.1. | Строительство школы в микрорайоне№N 1 Академ-Риверсайд, Северо-Западного планировочного района Калининского района г. Челябинска | 1100 мест | 463593,23 | 2016 | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 8,75 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 5507,59 | 0,00 | 0,00 | 5507,59 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 40002,00 | 0,00 | 40000,00 | 2,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 418074,89 | 0,00 | 345054,19 | 2,00 | 73018,70 |
|  |  |  |  | Всего | 463593,23 | 0,00 | 385054,19 | 5520,34 | 73018,70 |
| 1.2.2. | Строительство школы в микрорайоне N 54 жилого района N 12 Краснопольской площадки № 1 в Курчатовском районе г. Челябинска | 1175 мест | 792273,39 | 2016 | 426790,61 | 0,00 | 400892,31 | 25898,30 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 365482,78 | 107515,81 | 241674,85 | 16292,12 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Всего | 792273,39 | 107515,81 | 642567,16 | 42190,42 | 0,00 |
| 1.2.3. | Строительство школы в микрорайоне № 2 в пос. Чурилово Тракторозаводского района г. Челябинска | 300 мест | 434543,78 | 2016 | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 8,75 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 209,31 | 0,00 | 0,00 | 209,31 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Всего | 220,06 | 0,00 | 0,00 | 220,06 | 0,00 |
| 1.2.4. | Строительство школы в микрорайоне № 48 жилого района N 11 Краснопольской площадки № 1 в Курчатовском районе г. Челябинск | 1100 мест | 628528,45 | 2016 | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 8,75 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Всего | 12,64 | 0,00 | 0,00 | 12,64 | 0,00 |
| 1.2.5. | Школа в микрорайоне № 27 по пр. Победы в Калининском районе г. Челябинска | 825 мест | 571408,07 | 2016 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 271095,57 | 0,00 | 250000,00 | 21095,57 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 300311,50 | 0,00 | 298811,50 | 1500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Всего | 571408,07 | 0,00 | 548811,50 | 22596,57 | 0,00 |
| 1.2.6. | Строительство школы на пересечении улиц Ижевской и Вандышева | 300 мест | 434543,78 | 2016 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 |
|  |  |  |  | Всего | 3019,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 3000,00 |
| 1.2.7. | Строительство школы в микрорайоне № 20 в Центральном районе | 1500 мест | 1084726,72 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 |
|  |  |  |  | Всего | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 |
| 1.2.8. | Здание общеобразовательной организации на 1500 учащихся для повторного применения в микрорайоне № 55 жилого района № 12 Краснопольской площадки № 1 Курчатовского района г. Челябинска | 1500 мест | 979042,60 | 2016 | 18,61 | 0,00 | 0,00 | 18,61 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 460000,00 | 0,00 | 450000,00 | 10000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 519022,99 | 0,00 | 518048,91 | 974,08 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Всего | 979042,60 | 0,00 | 968048,91 | 10993,69 | 0,00 |
| 1.2.9. | Строительство школы в микрорайоне № 33 в Центральном районе | 1100 мест | 824379,69 | 2016 | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 8,75 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Всего | 10,75 | 0,00 | 0,00 | 10,75 | 0,00 |
| 1.2.10. | Строительство школы в микрорайоне «Яблочный» Тракторозаводского района г. Челябинска | 1100 мест | 1122205,10 | 2016 | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 8,75 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 74908,89 | 0,00 | 70000,00 | 4908,89 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 356825,30 | 0,00 | 336474,45 | 20350,85 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 490366,36 | 0,00 | 479710,70 | 10655,66 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Всего | 922109,30 | 0,00 | 886185,15 | 35924,15 | 0,00 |
| 1.2.11. | Строительство школы в микрорайоне № 19/1 г. Челябинск | 1500 мест | 1070454,11 | 2016 | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 8,75 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 |
|  |  |  |  | Всего | 5008,75 | 0,00 | 0,00 | 8,75 | 5000,00 |
| 1.2.12. | Строительство школы в микрорайоне № 34 в Центральном районе | 1100 мест | 824379,69 | 2016 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Всего | 2520,00 | 0,00 | 0,00 | 2520,00 | 0,00 |
| 1.2.13. | Строительство школы в микрорайоне № 4 жилого района № 13 Северо-Западного планировочного района (Академ-Риверсайд) | 1500 мест | 713636,60 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 |
|  |  |  |  | Всего | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 |
| 1.2.14. | Строительство школы в границах улиц: Энгельса - Лесопарковая - Худякова - Сони Кривой (мкр. № 2, 3 по ул. С. Кривой, мкр. № 12, 13 по ул. Худякова) | 500 мест | 415463,24 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 |
|  |  |  |  | Всего | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 |
| 1.2.15. | Строительство отдельно стоящего здания МОУ СОШ № 116 для учащихся 2, 3 ступени обучения в пос. Чурилово | 1000 мест | 15732,73 | 2016 | 15732,73 | 0,00 | 15732,73 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Всего | 15732,73 | 0,00 | 15732,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.16. | Строительство школы в микрорайоне № 30 в Центральном районе | 1100 мест | 860000,00 | 2016 | 215000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215000,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 215000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215000,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 430000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430000,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Всего | 860000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860000,00 |
| 1.2.17. | Строительство школы по ул. Татищева в Центральном районе города Челябинска | 1500 мест | 1070454,00 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Всего | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 1.2.18. | Строительство пристроя к зданию МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» | 840 мест | 663708,04 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Всего | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| - 2. Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объекты здравоохранения |  |  | 2016 | 10262,18 | 0,00 | 0,00 | 10262,18 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 43378,31 | 0,00 | 35200,00 | 8178,31 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 19739,91 | 0,00 | 0,00 | 19739,91 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 25001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25001,00 |
|  |  |  |  | Всего | 98381,40 | 0,00 | 35200,00 | 38180,40 | 25001,00 |
| 2.1.1. | Строительство пристроя и надстроя поликлиники № 5 по Комсомольскому проспекту | 1000 чел./см | 121690,92 | 2016 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Всего | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Строительство поликлиники для взрослого и детского населения на пересечении ул. Молодогвардейцев и Краснопольского проспекта в микрорайоне № 56 жилого района № 12 Краснопольской площадки № 1 | 1800 чел./см | 618878,99 | 2016 | 0,001 | 0,00 | 0,00 | 0,001 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 13000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13000,00 |
|  |  |  |  | Всего | 13000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13000,00 |
| 2.1.3. | Строительство здания структурного подразделения МУЗ «ДГП N 1» по ул. Братьев Кашириных в Центральном районе | 80 чел./см | 18435,49 | 2016 | 10257,18 | 0,00 | 0,00 | 10257,18 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 8178,31 | 0,00 | 0,00 | 8178,31 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Всего | 18435,49 | 0,00 | 0,00 | 18435,49 | 0,00 |
| 2.1.4. | Строительство офиса врача общей практики МУЗ «ГКП N 7» по ул. Кишиневской в жилом районе Каштак Металлургического района | 40 чел./см | 25000,00 | 2016 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Всего | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 2.1.5. | Строительство офиса врача общей практики по ул. Хохрякова в Тракторозаводском районе | 40 чел./см | 40001,00 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Всего | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2.1.6. | Строительство сблокированного здания для структурного подразделения МУЗ «ДГП № 3» и офиса врачей общей практики МУЗ «ГКП N 5» в микрорайоне № 55 жилого района № 12 Краснопольской площадки № 1 | 80 чел./см | 60000,00 | 2016 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Всего | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 2.1.7. | Строительство поликлиники для взрослого и детского населения на пересечении ул. Академика Сахарова и ул. Братьев Кашириных в Центральном районе города Челябинска | 800 чел./см | 67303,30 | 2016 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 |
|  |  |  |  | Всего | 5001,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5000,00 |
| 2.1.8. | Строительство детской поликлиники в микрорайоне № 1 жилого района Чурилово в Тракторозаводском районе | 200 чел./см | 150002,00 | 2016 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 |
|  |  |  |  | Всего | 7002,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 7000,00 |
| 2.1.9. | Поликлиника для взрослого и детского населения по Новоградскому проспекту, Центральный район, г. Челябинск | 1800 чел./см | 618883,00 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
|  |  |  |  | Всего | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.1.10. | Строительство теплого перехода между детским и хирургическим корпусами МАУЗ ГКБ № 1 | 786,88 м2 | 39733,91 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 19733,91 | 0,00 | 0,00 | 19733,91 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Всего | 39733,91 | 0,00 | 20000,00 | 19733,91 | 0,00 |
| 2.1.11. | Строительство теплого перехода между детским и хирургическим корпусами МБУЗ ГКБ № 6 | 353,24 м2 | 15200,00 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 15200,00 | 0,00 | 15200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Всего | 15200,00 | 0,00 | 15200,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 3. Объекты культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объекты культуры |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 13859,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13859,94 |
|  |  |  |  | Всего | 13859,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13859,94 |
| 3.1.1. | Строительство детского центра искусств (музыкальная школа, библиотека) по ул. 40-летия Победы, 38 | 15 мест | 15700,54 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 1099,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1099,04 |
|  |  |  |  | Всего | 1099,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1099,04 |
| 3.1.2. | Строительство художественной галереи с выставочным залом, образовательный центр для детей по ул. Первой Пятилетки (микрорайон № 13 по ул. Салютной) | 25 мест | 7760,90 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 7760,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7760,90 |
|  |  |  |  | Всего | 7760,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7760,90 |
| 3.1.3. | Строительство детской школы искусств ул. Конструктора Духова (микрорайон Яблочный в жилом районе Чурилово) | 500 мест | 346007,40 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 |
|  |  |  |  | Всего | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 |
| - 4. Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Спортивные сооружения |  |  | 2016 | 7093,79 | 0,00 | 0,00 | 7093,79 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 423,67 | 0,00 | 0,00 | 423,67 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 10917,95 | 0,00 | 10716,35 | 201,60 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 142607,11 | 0,00 | 123762,81 | 0,00 | 18844,30 |
|  |  |  |  | 2020 | 68059,34 | 0,00 | 48059,34 | 0,00 | 20000,00 |
|  |  |  |  | Всего | 229101,86 | 0,00 | 0,00 | 7718,12 | 38844,30 |
| 4.1.1. | Реконструкция основного корпуса Ледового дворца спорта «Трактор» по ул. Савина в Тракторозаводском районе г. Челябинска с учетом пристроя | 5225,2 м2 | 7093,79 | 2016 | 7093,79 | 0,00 | 0,00 | 7093,79 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Всего | 7093,79 | 0,00 | 0,00 | 7093,79 | 0,00 |
| 4.1.2. | Строительство спортивно-досугового комплекса с подземной автопарковкой в микрорайоне № 56 жилого района № 12 Краснопольской площадки № 1 | 780 мест | 415105,00 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 |
|  |  |  |  | Всего | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 |
| 4.1.3. | Строительство спорткомплекса по Комсомольскому проспекту между улицами Академика Макеева и Академика Королева (зона спортивных сооружений ул. Академика Макеева - проспект Героя России Родионова Е.Н. - ул. Академика Королева - Комсомольский проспект), в том числе: школа бокса, школа тенниса, спортивно-зрелищный комплекс | 9200 м2, 10450 м2, 28800 м2 | 1393179,00 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |
|  |  |  |  | Всего | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |
| 4.1.4. | Строительство культурно-спортивного комплекса по ул. Герасимова - ул. Конструктора Духова с плавательным бассейном по ул. Конструктора Духова в жилом районе Чурилово (микрорайон Яблочный) | Комплекс 10890 м2, бассейн со спортзалом 669 м2 | 305573,40 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 |
|  |  |  |  | Всего | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 |
| 4.1.5. | Строительство комплекса спортивных площадок с элементами обустройства прилегающей территории возле СДЮСШОР «Алмаз» по ул. Хохрякова в Тракторозаводском районе г. Челябинска | 0,8 га - площадь земельного участка | 19469,57 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 423,67 | 0,00 | 0,00 | 423,67 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 200,66 | 0,00 | 0,00 | 200,66 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 18844,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18844,30 |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Всего | 19468,63 | 0,00 | 0,00 | 624,33 | 18844,30 |
| 4.1.6. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в границах улиц Васенко, К. Маркса г. Челябинска | 3664,3 м2 | 170759,04 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 10717,29 | 0,00 | 10716,35 | 0,94 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 123762,81 | 0,00 | 123762,81 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 48059,34 | 0,00 | 48059,34 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Всего | 182539,44 | 0,00 | 182538,50 | 0,94 | 0,00 |
|  | Итого за 2016 год |  |  |  | 961217,59 | 0,00 | 557439,24 | 46663,35 | 357115,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения |  |  |  | 286230,17 | 0,00 | 140814,20 | 3300,97 | 142115,00 |
|  | Общеобразовательные учреждения |  |  |  | 657631,45 | 0,00 | 416625,04 | 26006,41 | 215000,00 |
|  | Объекты здравоохранения |  |  |  | 10262,18 | 0,00 | 0,00 | 10262,18 | 0,00 |
|  | Объекты культуры |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Спортивные сооружения |  |  |  | 7093,79 | 0,00 | 0,00 | 7093,79 | 0,00 |
|  | Итого за 2017 год |  |  |  | 949156,53 | 107515,81 | 392710,38 | 36533,34 | 412397,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения |  |  |  | 249962,88 | 0,00 | 45835,53 | 6730,35 | 197397,00 |
|  | Общеобразовательные учреждения |  |  |  | 655391,67 | 107515,81 | 311674,85 | 21201,01 | 215000,00 |
|  | Объекты здравоохранения |  |  |  | 43378,31 | 0,00 | 35200,00 | 8178,31 | 0,00 |
|  | Объекты культуры |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Спортивные сооружения |  |  |  | 423,67 | 0,00 | 0,00 | 423,67 | 0,00 |
|  | Итого за 2018 год |  |  |  | 2118369,77 | 122209,90 | 1234710,00 | 95557,59 | 665892,28 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения |  |  |  | 561569,25 | 122209,90 | 187519,20 | 15947,87 | 235892,28 |
|  | Общеобразовательные учреждения |  |  |  | 1526142,66 | 0,00 | 1036474,45 | 59668,21 | 430000,00 |
|  | Объекты здравоохранения |  |  |  | 19739,91 | 0,00 | 0,00 | 19739,91 | 0,00 |
|  | Объекты культуры |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Спортивные сооружения |  |  |  | 10917,95 | 0,00 | 10716,35 | 201,60 | 0,00 |
|  | Итого за 2019 год |  |  |  | 3207657,70 | 254816,40 | 1804845,12 | 30560,40 | 1117435,78 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения |  |  |  | 1715341,74 | 254816,40 | 344511,20 | 17422,66 | 1098591,48 |
|  | Общеобразовательные учреждения |  |  |  | 1349708,85 | 0,00 | 1336571,11 | 13137,74 | 0,00 |
|  | Объекты здравоохранения |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Объекты культуры |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Спортивные сооружения |  |  |  | 142607,11 | 0,00 | 123762,81 | 0,00 | 18844,30 |
|  | Итого за 2020 год |  |  |  | 1393737,12 | 0,00 | 393113,53 | 99665,30 | 900958,29 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения |  |  |  | 847734,95 | 0,00 | 0,00 | 99656,30 | 748078,65 |
|  | Общеобразовательные учреждения |  |  |  | 439081,89 | 0,00 | 345054,19 | 9,00 | 94018,70 |
|  | Объекты здравоохранения |  |  |  | 25001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25001,00 |
|  | Объекты культуры |  |  |  | 13859,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13859,94 |
|  | Спортивные сооружения |  |  |  | 68059,34 | 0,00 | 48059,34 | 0,00 | 20000,00 |
|  | Итого за 2016 - 2020 годы |  |  |  | 8630138,71 | 484542,11 | 4382818,27 | 308979,98 | 3453798,35 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения |  |  |  | 3660838,99 | 377026,30 | 718680,13 | 143058,15 | 2422074,41 |
|  | Общеобразовательные учреждения |  |  |  | 4627956,52 | 107515,81 | 3446399,64 | 120022,37 | 954018,70 |
|  | Объекты здравоохранения |  |  |  | 98381,40 | 0,00 | 35200,00 | 38180,40 | 25001,00 |
|  | Объекты культуры |  |  |  | 13859,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13859,94 |
|  | Спортивные сооружения |  |  |  | 229101,86 | 0,00 | 182538,50 | 7719,06 | 38844,30 |

Примечание: Ответственный исполнитель мероприятий программы по объектам из муниципальной программы «Капитальное строительство в городе Челябинске» на 2017 - 2020 годы - Управление капитального строительства Администрации города Челябинска.

Председатель

Челябинской городской Думы

С.И.МОШАРОВ

Временно

исполняющий полномочия

Главы города Челябинска

В.А.ЕЛИСТРАТОВ